Plán zajištění jakosti

Účel plánu:

Účelem plánu zajištění jakosti je stanovit pravidla, kterými se bude řídit tým při vývoji a která pomohou dosáhnout požadované kvality produktu „Elektronický obchod“.

Odkazy:

Další dokumenty související s plánem SQA jsou tyto:

- Úvodní studie (Deklarace záměru, Odborný článek, Diagram kontextu, Model jednání, Datový slovník)

- Projektová dokumentace (Řešitelský tým, Návrh řešení, Rozpočet, Seznam úloh, Harmonogram řešení)

- Analytická dokumentace (E-R schéma, Scénář událostí, Data Flow diagramy)

- Dokumentace návrhu

- Uživatelská dokumentace (Průvodce instalací, Učebnice používání, Referenční příručka)

- Testy (Plán testů a akceptací)

- Harmonogram zajišťování kvality

Řízení:

# Organizace

Viz. Řešitelský tým

Úkoly:

- Libor Buš

Kontroluje dodržování harmonogramu prací, zajišťuje organizační záležitosti, vypracuje Rámcový plán projektu a Detailní plán etapy analýzy

- Michal Štusák

Vypracuje dokumentaci pro zajištění kvality (Plán řízení jakosti, Plán testů a akceptací); provádí průběžné kontroly řešení, evaluace, verifikace a validace podle Harmonogramu testů; vypracovává průběžné zprávy z kontroly řešení

- Michal Valenta

Zpracuje  Datový model a model chování

- Václav Přibík

Zpracuje Dynamický mode a procesorový model

- Adam Sporka

Zpracuje uživatelské rozhraní, speaker

- Petr Hrůša

Zpracuje funkční model

Odpovědnost:

- Libor Buš

zodpovídá za dodržení harmonogramu prací a řešení požadavků týmu

- Michal Štusák

zodpovídá za celý proces SQA, provádění a návrh testů

- Michal Valenta

odpovídá za vypracování jemu přidělenému úkolu viz. matice zodpovědnosti

- Václav Přibík

odpovídá za vypracování jemu přidělenému úkolu viz. matice zodpovědnosti

- Adam Sporka

odpovída za vypracování jemu přidělenému úkolu viz. matice zodpovědnosti

- Petr Hrůša

odpovídá za vypracování jemu přidělenému úkolu viz. matice zodpovědnosti

Dokumentace

# Úvod

Dokumentace bude sloužit jako opěrný bod při všech kontrolách jakosti a sama jim bude podléhat. Zejména je nutné udržet integritu mezi jednotlivými dokumntami a později mezi dokumentací a skutečnou implementací.

Dokumentace bude vytvořena ve formátu HTML a DOC. Platné verze budou ukládany na webové stránce projektu s datem poslední aktualizace a jedině tyto mohou být považovány za správné. Dojde-li ke změně dokumentu, jeho zrušení nebo vytvoření dokumentu nového, všichni členové budou uvědoměni elektronickou poštou. Je osobní zodpovědností každého člena týmu pracovat vždy s aktuální verzí dokumentace.

# Vývojářská dokumentace

- Úvodní studie

Úvodní studie bude vytvořena na základě veřejného výzkumu mezi potenciální klientelou. Bude obsahovat Deklaraci záměru, Odborný článek, Diagram kontextu, Model jednaáni a Datový slovník. Zde bude posuzována především úplnost dokumentace a integrita v ráci dokumentu.

- Projektová studie

Projektová studie bude vypracována s pomocí údajů uvedených v Úvodní studii. Při hodnocení kvality se bude hodnotit, zda se podařilo reálně odhadnout nároky na HW i SW, náklady (HW, SW, vývoj) a časovou náročnost jednotlivých etap vývoje.

Dokmentace bude obsahovat Řešitelský tým, Návrh řešení, Ceny HW, licencí a vývoje SW, Harmonogram projektu

- Analytická dokumentace

Analytická dokumentace bude zejména obsahovat popis datového, funkčního a dynamického modelu. Dokumentace návrhu bude obsahovat seznam komponent a procesorový model. Její nedílnou součástí téz bude E-R schéma, scénář událostí, Data flow diagramy, Návrh uživatelského rozhraní (GUI).

Předmětem kontroly kvality bude především integrita, úplnost a věcná správnost. Protože z této dokumentace již bude vycházet implementace, bude zejména požadováno, aby veškeré dspecifikace byly úplné.

- Testy

Dokumentace bude obsahovat harmonogram testů jednotlivých bodů předchozí dokumentace a také způsob testování, očekávané a dosažené výsledky.

- Plán zajištění kvality a Harmonogram zajišťování kvality

Tyto dokumenty budou založeny na předchozích dokumentech uvedené v této kapitole. U Plánu zajištění kvality bude posuzováno, zda vyhovuje standardu IEEE 730, zda je úplný a zda nekoliduje s jinými dokumenty. Harmonogram zajišťování kvality musí korelovat s Harmonogramem řešení a závislosti v něm uvedené musí být smysluplné a korektní

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace bude vypracována na základě analytické dokumentace a zejména samotné implementace. Bude obsahovat Průvodce instalací, Učebnicí používání produktu a referenční příručku. Kontrolována bude jednotnost pojmů v jednotlivých dokumentech, správnost, věcnost a srozumitelnost (bude posouzena odborníkem, který se na projektu nepodílel.

## Standarty

# Účel

Účelem této kapitoly je stanovit jednotné konvence, které budou dodržovány při vytváření dokumentace a psaní kódu.

# Konvence dokumentace

Při psaní dokumentace v HTML bude dodržován standart HTML 4.01. Kódování češtiny bude Windows CP-1250.

# Konvence kódu

## Revize a audity

# Účel

Účelem revizí a auditů je zajistit vyrovnanou kvalitu v průběhu celého vývoje produktů a co nejdříve zamezit šíření chyb do dalších etap. Inspekce v předem naplánovaných okamžicích, které jsou z hlediska vývoje kritické pro další postup, mohou tyto náklady podstatně snížit.

# Inspekce a revize

Inspekcí se bude vždy účastnit vedoucí týmu Libor Buš, testér Michal Štusák a osoba odpovědná za část projektu pro kterou se dělá inspekce. Výsledkem bude zápis o nutných změnách, které musí být provedeny, a nedostatcích, které musí být odstraněny, případně zhodnocení dosavadních výsledků jako vyhovující a jejich přijetí. Pokud nebudou zjištěné závady zásadního charakteru, inspekce se nad opravenými dokumenty nebude opakovat a provede se jen revize změn.

O výsledcích každé inspekce budou informováni ostaní členové týmu, aby na základě provedených změn mohli upravit svojit činnost, pokud se dané změny týkají.

V souladu s Harmonogramem zajišťování kvality jsou naplánovány tyto inspekce:

- inspekce úvodní studie

Evaluace úvodní studie, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity dokumentu

- inspekce analýzy

Evaluace analýzy, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity analýzy, verifikace s úvodní studií

- inspekce návrhu

Evaluace návrhu, kontrola plnění požadavků, kontrola integrity návrhu, verifikace s analýzou

Audity

Vzhledem k velikosti projektu a velikosti vývojového týmu a dále s ohledem na rozpočet projektu se neplánují nezávislé audity.

## Testy

# Účel

Účelem testů je ověřit předpokládanou činnost programu a s co největší pravděpodobností objevit skryté chyby.

# Testy

jednotkový test - white box testing
integrační test - verifikace programové konstrukce (black-box a částečně white-box - pokrytí hlavních cest řízení)
validační test - ověření, že program vyhovuje požadavkům na funkci, chování a provedení ( black-box).
systémový test - test v kombinaci s ostatními systémovými prvky - HW, databáze, uživatelé.

# Metody evidence a způsob řešení zjištěných problémů

Všechny zjištěné chyby budou uloženy v souboru Error.lst. Soubor s chybami bude obsahovat tyto naležitosti : datum a čas, jméno člena, který chybu objevil, a člena, který je za ni (pravděpodobně) zodpovědný, přesný popis, jak k ní došlo, a zda je reprodukovatelná.

# Nástroje, techniky a metodika

Nástroje:

- SQL monitor

- TCP/IP monitor

- Vlastní testové programy

Základem SQA budou předem plánované inspekce a revize. Doplňujícím prvkem budou pravidelné porady, pro které nebude vyžadována předběžná příprava, a na kterých se budou řešit aktuální problémy včetně těch spojených s procesem SQA

# Kontrola mědií

Data budou uchovávána na jednotlivých počítačích, používaných pro vývoj, které budou v kancelářích. Dále též data budou uložena na centrálním serveru. Záloha tohoto serveru se bude provádět denně na DLT pásku (systémem 4+1).

# Kontrola subdodávek

Vývoj tohoto projektu není závislý na ostatních subdodavatelích s vyjímkou hardwaru a vývojového softwaru. Za kontakt s subdodavatelskou firmou je odpovědný Libor Buš.

# Zápisy

Michal Štusák průběžně pořizuje dokumentaci k procesu SQA, tedy zápisy jednotlivých schůzek, revizí a inspekcí a výsledky testů. Pro tyto dokumenty platí stejná pravidla jako pro zbytek dokumentace a jsou ukládány, zpřístupňovány a zálohovány stejným způsobem .

Školení

Po uvedení produktu do praxe, bude provedeno školení zaměstnanců klienta v obsluze produktu.