Zpráva o průběžné kontrole

# Úvodní studie

## Deklarace záměru

Deklarace záměru je zpracována odpovídajícím způsobem.

- Odborný článek

Odborný článek vystihuje deklaraci záměru.

- Uživatelské role

Uživatelské role jsou v souladu s odborným článkem. Pouze role Zákaznický servis a Redaktor se jeví částečně jako duplicitní.

- Kontextový diagram

Kontextový diagram je zpracován odpovídajícím způsobem a představuje základ prozpracování dalších, podrobnějších úrovní.

Vztahy v kontextovém diagramu jsou dány obecněji. Bylo by dobré zpřesnění vazeb.

Nevyskytuje se zde položka zákaznický servis.

- Datový slovník

Způsob kontroli této notace je velice obtížná. V datovém slovníku se nenachází žádná podstatná chyba.

- Model jednání

Model jednání odpovídá návrhu. Avšak jeho grafická úprava slabší.

- Řešitelský tým

Řešitelský tým je zde uveden. Chybí zde ale podrobný popis členů týmu a jejich funkcí.

- Návrh řešení

HW a SW řešení je v návrhu nedostatečně popsáno. Naopak informace o systémových  kompontentách jsou zde nadbytečné.

- Rozpočet

Rozpočet získaný pomocí metody COCOMO odpovídá této variantě. Počet řádek aplikace se zdá spíše podhodnocen. Dále chybí zpřesňující informace o HW a SW.

- Seznam úloh

Seznam úloh je dobře zpracován.

- Harmonogram řešení

Etapy v Harmonogramu jsou zpracvány správně. Na testování jednotlivých modulů je vymezená dostatečná doba. Není zde ale vymezena doba pro intgrační,validační a systémové testy a jejich případné opravy.

Rámcový plán projektu

Rámcový plán je zpracován v pořádku. Odchylky od úvodní studie jsou velmi malé, spíše ji zpřesňují. Vyskytují se tam jenom menší drobnosti. Cena za MySQL licenci je rozdílná od ceny uvedené v úvodní studii.

Analytická dokumentace

- Datový model

Datový model je velmi dobře zpracován. Žádné nedostatky se zde neobjevily.

- Dynamický model

Dynamický model je též zpracován dobře. Mohl by zde být podrobnější popis.

- Funkční model

V době zpracování nebyl kompletně připraven

- Návrh uživatelského rozhraní

Návrh je zde precizně vytvořen a plně z dokumentován.

- Procesorový model

Stejné jako v případě  dynamického modelu.